菲尔大数据中台报价

	序号
	内容
	天数
	金额(人民币)
	备注

	1
	开发+测试
	182
	54.6万
	次年维护费10%（详情在下表）

	2
	文档编写
	5天
	1.5万
	

	[bookmark: _GoBack]3
	现场培训
	5天
	1.5万
	

	4
	宜配数据
	
	5万/年
	TECDOC+北美数据

	
	
	
	
	EPC号码互换

	5
	国内车型
	
	1万/年
	（日均1000VIN）




程序合计：57.6万
数据合计：6万/年
维护费：5.7万/年, 首年免维护费
首年合计：63.6万





	序号
	任务
	开始日期
	结束日期
	历时

	1
	开发+测试
	2024/10/15
	2025/1/20
	182

	①
	框架架构
	2024/10/15
	2024/11/1
	

	②
	数据库架构
	2024/10/15
	2024/11/1
	

	③
	UI风格与交互架构
	2024/10/15
	2024/11/1
	

	④
	UML架构
	2024/10/15
	2024/11/1
	

	⑤
	产品模块待进入库开发
	2024/11/1
	2024/11/25
	

	⑥
	单供应商目录库与报表
	2024/11/1
	2024/11/25
	

	⑦
	产品模块正式库开发
	2024/11/25
	2025/1/10
	

	⑧
	更新待进入库开发
	2024/11/25
	2025/1/10
	

	⑨
	全量API接口
	2024/12/15
	2025/1/10
	

	⑩
	测试
	2024/10/15
	2025/1/20
	



