菲尔大数据中台报价

| 序号 | 内容 | 天数 | 金额(人民币) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发+测试 | 182 | 54.6万 | 次年维护费10%（详情在下表） |
| 2 | 文档编写 | 5天 | 1.5万 |  |
| 3 | 现场培训 | 5天 | 1.5万 |  |
| 4 | 宜配数据 |  | 5万/年 | TECDOC+北美数据 |
|  |  |  |  | EPC号码互换 |
| 5 | 国内车型 |  | 1万/年 | （日均1000VIN） |

程序合计：57.6万

数据合计：6万/年

维护费：5.7万/年, 首年免维护费

首年合计：63.6万

| 序号 | 任务 | 开始日期 | 结束日期 | 历时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发+测试 | 2024/10/15 | 2025/1/20 | 182 |
| ① | 框架架构 | 2024/10/15 | 2024/11/1 |  |
| ② | 数据库架构 | 2024/10/15 | 2024/11/1 |  |
| ③ | UI风格与交互架构 | 2024/10/15 | 2024/11/1 |  |
| ④ | UML架构 | 2024/10/15 | 2024/11/1 |  |
| ⑤ | 产品模块待进入库开发 | 2024/11/1 | 2024/11/25 |  |
| ⑥ | 单供应商目录库与报表 | 2024/11/1 | 2024/11/25 |  |
| ⑦ | 产品模块正式库开发 | 2024/11/25 | 2025/1/10 |  |
| ⑧ | 更新待进入库开发 | 2024/11/25 | 2025/1/10 |  |
| ⑨ | 全量API接口 | 2024/12/15 | 2025/1/10 |  |
| ⑩ | 测试 | 2024/10/15 | 2025/1/20 |  |