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01 / 管理层结论
1. 管理层结论
	建议本项目按“产品主数据运营平台 + 数据清洗服务 + 接口集成 + 快速见效工具 + 实施交付”拆分方案和报价。先锁定一期 MVP（第一阶段可验收版本），再把数据服务、第三方费用和系统集成单独列项。



	判断项
	结论口径
	报价影响

	项目定位
	面向全球汽车后市场的产品主数据运营平台，不是普通资料库，也不是泛 MDM。
	按产品域平台报价，不按单表维护工具报价

	一期目标
	跑通资源库、零件库、商品库、号码/车型/清洗、查询、基础分发、权限日志和核心接口边界。
	限定 MVP 范围，避免 6 个月承诺全量终态

	Demo 口径
	Demo 证明方法和既有能力，不代表完整生产系统。
	必须列模块成熟度和定制工作量

	数据能力
	历史数据清洗和车型/号码补全需样本验证后报价。
	100 条脱敏样本验证作为前置

	接口边界
	宜配承建产品域应用直接对接，非宜配系统统一走 MDM。
	接口按对象逐项报价
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2. 客户需求整理
	需求域
	客户需求/业务诉求
	证据来源
	方案处理

	产品基础库
	需要标准零件分类、公共参数、参数继承、零件库/商品库关联、细颗粒查询和导出。
	SOW + 会议口述
	纳入软件平台定制开发范围

	零件库/商品库
	零件库维护中性标准技术数据；商品库继承零件并承载品牌、客户、事业部和发布差异。
	会议口述
	作为三库模型核心

	号码/车型
	互换号码、OE、竞品号、客户号、车型库均需待进入/正式/虚删除流程和清洗联动。
	号码对照说明 + SOW
	纳入数据治理和清洗流程

	编码/BOM
	JR 号、三段码、四段码、EBOM/MBOM/SBOM、销售 BOM、包装 BOM 和整机替代需建模。
	SOW
	作为专门模型确认项

	产品匹配工作台
	产品部需要快速识别客户问的是什么产品，支持多种号码输入和历史询问复用。
	陈总/会议口述
	独立快速见效项

	图片/目录/样品
	图片分组、拍照任务、图纸授权、样品防重复申请、目录标准化输出。
	SOW + 会议口述
	按业务应用模块报价

	系统集成
	产品相关由宜配完成对接，其他统一和 MDM 对接。
	最新边界确认
	接口清单逐项报价

	权限/安全/BI
	权限要到字段/附件/日志级，BI 报表需区分产品数据和销售数据来源。
	SOW + 用户补充
	纳入平台安全和报表模块
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3. 乙方方案总览
图：方案总览与产品域能力边界
[image: IMG_256]
（见 附件 图03-方案总览与产品域能力边界.png）

图：三库模型与数据流
[image: ]
（见 附件 图03-三库模型与数据流.png）

3.1 系统对接边界
图：系统对接边界
[image: ]
（见 附件 图03-系统对接边界.png）
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4. 模块明细与报价归属
	模块
	来源
	乙方响应范围
	报价归属
	验收口径

	数据治理与基础配置
	SOW S-02/M-04，客户文档
	分类、参数、标准字段、字典、质量规则、发布控制
	平台定制开发
	分类/参数样例可维护，规则可配置，导出可验证

	资源库管理
	6月2日录音，平川补充
	供应商资源、竞品资源、第三方资料、宜配API资源入口
	平台定制开发（数据资源服务另计）
	资源可导入、查询、转清洗、留来源

	零件库管理
	6月2日录音，SOW A-01/A-04
	中性技术零件、号码、车型、参数、图纸、附件、三库流程
	平台定制开发
	样例零件可建模、可查询、可追溯

	商品库管理
	6月2日录音，6月16日录音
	商品继承零件，品牌/客户/事业部/市场差异，客户专属号强隔离
	平台定制开发
	商品可批量创建，客户号隔离生效

	毅合捷编码与BOM模型
	SOW M-01至M-06
	JR号、三段码、四段码、EBOM/MBOM/SBOM、销售BOM、包装BOM、替代关系
	平台定制开发
	编码权威源、关系模型、例外规则经客户确认

	车型与适配管理
	SOW A-01至A-05，6月2日录音
	欧洲/北美/中国车型库，车型三库流程，车型ID交叉验证
	平台定制开发（外部数据服务另计）
	OE/车型/竞品号可追溯到产品

	号码清洗与老数据补全
	SOW D-05，6月2日录音，平川补充
	新数据入库、老数据清洗、互相对照、各自对照、竞品交叉清洗
	数据治理与清洗服务
	输出覆盖率、匹配率、冲突率、错误样例、人工确认比例

	产品质量评分与完整度治理
	SOW D-01/R-01，平川补充
	完整度评分、质量评分、不完整反查、定时治理推荐、补全任务
	平台定制开发
	低完整度产品可反查并形成任务

	产品匹配工作台
	6月16日产品匹配工作台需求，SOW B-01
	多格式输入、自动锁定、资源匹配、人工确认、历史复用
	平台定制开发
	三个典型询价场景可闭环处理

	图片、图纸与附件
	SOW B-03，6月16日录音
	图片分组、拍照需求、图片任务、水印/尺寸模板、图纸授权、附件
	平台定制开发（第三方费用另计）
	图片按组管理，图纸权限可控制，样例可输出

	样品管理
	6月16日录音，6月2日录音
	样品前置、样品申请、防重复申请、PLM/OA边界、样品转零件/商品
	平台定制开发
	样品申请前可反查已有产品和历史样品

	目录 PDF/官网/下单平台
	SOW B-04，平川补充
	目录模板、产品筛选、发布版本、官网/独立站/下单平台按承建范围直连
	平台定制开发/独立模块
	可按模板输出样例目录或产品展示数据

	系统对接、消息与运维
	SOW I-01至I-07，平川最新边界
	宜配承建应用直连；非宜配系统走MDM；接口日志、重发、飞书/邮件
	平台定制开发（非宜配系统经 MDM 对接）
	接口联调通过，失败可定位、可重发

	BI看板与统计报表
	SOW R-01，平川补充
	质量、查询、流程、清洗、图片、询价统计；销售轻分析依赖MDM/ERP
	平台定制开发（销售数据依赖 MDM/ERP）
	报表口径明确，数据来源可追溯

	细粒度权限与审计安全
	SOW R-02/R-03，平川补充
	功能、角色、按钮、附件、接口、日志、导出、水印、必要脱敏
	平台定制开发
	客户号、图纸、敏感字段、导出权限可隔离



4.1 核心需求展开
本节把一期需要讲清楚的业务对象、流程规则和交付边界先展开说明。报价上仍按整体平台建设合并呈现，避免商务沟通过细；需求上保留足够颗粒度，便于客户确认范围，也便于后续蓝图、原型、接口清单和验收材料逐项落地。以下内容用于客户评审和蓝图调研，最终字段、页面和接口以双方确认版本为准。
图 4-1 三库模型与产品主数据主线
[bookmark: _GoBack][image: ]
（见 附件 图4-1-三库模型与产品数据主线.png）
4.1.1 基础分类、标准名称与公共参数
客户确认点：需要先确认毅合捷当前零件分类是沿用现有分类、重建标准分类，还是在现有分类上做映射层。若分类口径不稳定，后面的参数继承、目录输出、搜索筛选和报关字段都会反复返工。
页面建议：分类维护页应支持树形维护、启停状态、排序、编码、标准中文名、标准英文名、别名、适用市场和备注；参数模板页应支持字段类型、单位、是否必填、是否对外、是否参与导出和是否参与质量评分。
规则细节：公共参数建议放在分类层维护，零件库继承后允许局部修正；分类变更要有影响范围提示，例如会影响哪些零件、商品、目录模板和接口字段。
验收看点：抽取若干典型品类，验证新增零件能自动带出公共参数，参数能按对内/对外控制展示，导出模板能按客户确认的字段组合输出。
4.1.2 资源库与外部数据资源
客户确认点：资源库不是正式业务库，更多是“资料池”和“候选关系池”。供应商随意表格、专业整理表、竞品目录、第三方采买数据和宜配数据资源，应先明确来源、可信度和是否允许进入正式业务流程。
页面建议：资源导入页应记录来源、文件、品牌、地区、供应商、上传人、上传日期和解析状态；资源查询页应支持按号码、品牌、车型、OE、供应商和来源组合查询。
处理边界：低成本方式以表格导入和人工字段映射为主；如果客户希望直接识别 PDF、图片目录或非结构化 Excel，需要作为增强能力确认识别准确率、人工复核比例和第三方服务费用。
验收看点：用供应商表格、竞品目录和宜配数据资源各选一组样本，验证可导入、可检索、可标记候选关系，并能输出进入待确认库的清单。
4.1.3 零件库、号码与车型适配
客户确认点：零件库要先保持中性，不能把销售口径提前塞进去。号码、OE、车型、图纸、参数、附件都应围绕“这个零件是什么”来组织，品牌、客户、渠道和发布版本放到商品库处理。
页面建议：零件详情页应把互换号、OE号、车型适配、参数、图纸附件、图片、来源记录和变更日志分区展示；查询页要支持精确号码、多号码、车型、OE、品牌和来源联合查询。
流程细节：号码和车型都需要待进入库、正式库、虚删除库三段流程。虚删除不是物理删除，而是保留核验和追溯，避免后续同一批数据反复进入清洗流程。
验收看点：用一组号码完成从待进入库到正式库的流转，验证正式库可查、虚删除可追溯、待确认记录可分配给产品人员处理。
4.1.4 商品库、继承关系与发布版本
客户确认点：商品库承接销售对象，必须能说明为什么同一个零件会生成多个商品，例如不同品牌、客户、事业部、市场、包装、客户专属号或发布版本不同。
页面建议：商品详情页应展示继承自零件库的技术数据，同时清楚标识哪些字段是商品自有字段，哪些字段来自零件库继承，哪些字段被商品侧隐藏或覆盖。
分发规则：商品发布要有版本、发布日期、目录版本、对外字段范围和客户/市场范围。客户专属号码只能在本客户范围查询和分发，不能污染公共商品数据。
验收看点：从一个零件批量生成两个不同商品，验证继承关系、差异字段、客户专属号、发布版本和导出结果都能解释清楚。
4.1.5 编码、BOM、包装与替代关系
客户确认点：编码和 BOM 不能只写“支持 BOM”。毅合捷的 JR 配件号、三段码、四段码、EBOM、MBOM、SBOM、销售 BOM、包装 BOM 和零件 BOM 头，需要客户确认数据源头如何对接
页面建议：编码关系页应展示内部号、外部号、图号、料号、JR 配件号、客户号、供应商号之间的来源和用途；BOM 页应能区分真实生产结构、销售组合结构和包装结构。
包装细节：包装 BOM 建议作为标准 BOM 独立维护，商品选择包装虚件后自动带出包装尺寸、重量、体积估算和组合关系，减少重复录入。
替代场景：整机替代、取消 BOM 层级关系、销售 BOM 打标和手工调整必须保留修改日志，不能只做成普通编辑功能。
验收看点：选取一个产品样本，验证图号/料号分离、编码关系、销售 BOM、包装 BOM、替代关系和修改日志可以串起来。
4.1.6 图片、图纸、附件与目录素材
客户确认点：图片、图纸和附件要分清“内部使用、授权使用、可对外发布”。特别是图纸，不能只当附件上传，必须带版本、来源、授权和下载控制。
页面建议：图片管理页应支持自定义分组、自定义标签、尺寸、用途、是否对外、是否目录图、排序、授权状态和版本记录；拍照任务页可按业务需求、样品/库存状态和目录输出计划生成任务，不预设固定图片分类。
执行边界：若客户接受手机拍照，需要确认移动端范围；若只接受相机拍照和人工命名导入，一期工作量会低一些。在线编辑图片、AI抠图和复杂精修不应默认包含在基础范围内。
目录素材：目录 PDF、官网、独立站和下单平台使用的素材字段应保持一致，避免同一张图片在多个出口反复维护。
验收看点：上传一组原始图片、处理后图片和目录图片，验证自定义分组、用途标记、尺寸处理、授权控制、导出路径和目录引用关系。
4.1.7 数据清洗、质量评分与治理闭环
图 4-2 数据清洗与入库流转
[image: 图4-2-数据清洗与入库流转]
（见 附件 图4-2-数据清洗与入库流转.png）
客户确认点：数据清洗要拆成两件事：新数据入库规则和老数据验证/大批量清洗可行性。老数据体量、质量和来源不清时，不能在未验证前承诺全量清洗工作量。
页面建议：质量看板应展示完整度、冲突率、待确认数量、异常数量、人工确认比例和治理任务；异常清单应能追溯来源、规则命中、处理人、处理意见和最终状态。
规则细节：号码清洗至少覆盖大品牌各自对照、品牌之间互相对照、大数据互相对照、竞品交叉清洗和客户确认规则。共同 OE 只能做辅助背景，不应单独作为互相对照成立条件。
评分机制：产品评分和完整度评分要能反查缺失项，系统定期生成治理推荐，例如缺图片、缺车型、缺 OE、缺包装、参数不完整或号码冲突。
验收看点：以 100 条脱敏样本输出覆盖率、匹配率、冲突率、错误样例和人工确认比例；老数据大批量清洗只输出可行性评估和后续报价依据。
4.1.8 产品匹配工作台
图 4-3 产品匹配工作台流程
[image: 图4-3-产品匹配工作台流程]
（见 附件 图4-3-产品匹配工作台流程.png）
客户确认点：产品匹配工作台的定位是提高产品部识别效率，不是一期完整自动报价引擎。它先解决“问的是什么产品、对应哪个零件或商品、是否已有历史答复”。
页面建议：输入区应支持粘贴多行、多列、混合号码和图片说明；结果区应分为自动锁定、候选匹配、历史问询、资源扩展和人工确认。
过程管理：无法唯一锁定时，需要支持分发给产品专员确认，确认后沉淀到待确认库或正式关系库，后续同类问题不再重复人工判断。
报表价值：工作台应能统计问询量、自动命中率、人工确认量、未确认量、重复问询、客户常问产品和资源库覆盖情况，便于产品部优化基础数据。
验收看点：用名称+车型+图片、单号、多号、混合表格和历史问询各跑一遍，验证系统能给出自动结果或进入人工确认闭环。
4.1.9 样品、目录、官网与下单平台
客户确认点：样品、目录、官网和下单平台都依赖商品库的发布数据，但业务目标不同。样品重点防重复和补全数据，目录重点版式输出，官网和下单平台重点查询、展示和对外分发。
样品管理：样品申请前应先检查是否已有样品、是否已有同类零件或商品、是否缺少关键数据；申请后需要记录申请人、用途、状态、处理人和防重复判断。
目录输出：目录模板要按品牌、地区、产品范围和发布版本管理。不同市场输出字段、图片分组、语言和排序可能不同，不能只做一个固定 PDF。
平台边界：官网、独立站和下单平台如果由宜配承建，可作为产品域应用直接对接；如果由客户或第三方建设，宜配侧输出标准产品数据和接口即可。
验收看点：验证样品防重复申请、目录模板输出、发布版本记录、官网/下单平台数据边界和移动端单品查询。
4.1.10 系统对接、BI、消息、权限与安全
图 4-4 产品域系统对接边界
[image: ]
（见 附件 图4-4-产品域系统对接边界.png）
客户确认点：最新边界应写清楚：宜配负责产品域能力，产品相关数据可统一给 MDM；非宜配系统原则上由 MDM 或客户系统负责人对接，避免接口责任失控。
接口清单：至少要确认系统名称、接口方向、字段范围、同步频率、触发方式、失败重试、日志留存、鉴权方式和责任人。PLM、ERP、MES、WMS、CRM、OA 不应一句话打包。
BI 报表：产品域报表可覆盖质量、查询、流程、清洗、图片、产品匹配和目录发布。若涉及销售经营数据，需要 MDM 或 ERP 提供数据源，并单独确认接口和报表开发成本。
消息通知：一期保留客户明确要求的邮件通知和飞书通知，用于关键流程提醒、异常提醒和任务待办提醒；不扩展为完整消息规则引擎。复杂消息规则、审批流消息编排、多渠道订阅、模板中心、定时推送和消息统计分析另行确认范围与报价。
权限与安全：一期以角色权限、功能权限、按钮权限、附件授权、导出控制、基础操作日志、导出日志、接口日志、必要水印/脱敏为主。全局细粒度数据权限、不可删除日志、专项通信加密不纳入一期基础范围；如客户后续提出专项安全或审计要求，再按具体场景单独确认范围与报价。
验收看点：形成接口清单、BI 报表清单，以及一期邮件/飞书通知场景清单；权限与日志按基础角色验证、导出控制和操作日志样例验收，不承诺完整细粒度权限清单、全量脱敏样例或复杂消息规则引擎。
	主题
	需要写入方案的专业口径
	来源

	产品基础库管理
	标准零件分类、公共参数继承、参数内外部标识、参数示意图、零件库/商品库关联对照、批量查询、常用导出模板。
	SOW 主数据治理 + 6月会议口述

	零件库
	互换号码、车型、图纸、附件、图片、竞品价格、真实 BOM/销售 BOM/包装 BOM、虚件与组合带出，按待进入库/正式库/虚删除库流转。
	6月会议口述 + SOW BOM

	商品库
	继承零件库技术数据，支持品牌、客户、事业部、客户专属号、市场专属、被合并、发布版本、标签与下游分发规则。
	6月会议口述

	车型库
	欧洲/北美/中国/其他地区扩展框架，按待进入车型库、正式车型库、虚删除车型库治理，支持规则入库和人工确认。
	SOW 车型适配 + 会议补充

	产品匹配工作台
	兼容名称+车型+图片、单号、多行、多列、单元格多号、历史询问复用；自动锁定产品/零件，无法锁定时进入人工确认。
	陈总产品匹配诉求 + 产品部产品识别与匹配痛点

	资源库
	供应商随意库、供应商专业库、竞品目录、北美资源、宜配 API 资源、小众国际品牌目录；支持低成本表格化与高阶智能识别两种路线。
	会议口述

	数据清洗
	区分新数据入库清洗与老数据清洗补全；输出覆盖率、匹配率、冲突率、错误样例、人工确认比例，并衔接待确认库。
	陈总口径 + 号码对照说明

	编码与 BOM
	JR 配件号、销售 BOM 头、三段码、四段码、EBOM、MBOM、SBOM、包装 BOM、整机替代、层级取消与修改日志。
	SOW 编码/BOM

	图号/料号
	图号作为技术图纸标识，料号作为物料管理标识；内号、外号、客户号分层管理，避免互相替代。
	SOW + 用户补充

	生命周期
	创建、变更、废止、升级、版本对比、审批、下游同步通知；商品状态与 PLM/ERP 状态边界需确认。
	SOW 生命周期

	质量与查询沉淀
	产品评分、完整度、异常反查、定时治理推荐、精准查询、模糊查询控制、查询日志、历史结果复用。
	SOW 质量规则 + 用户补充

	权限安全
	功能、角色、按钮、附件、接口、导出、水印、必要脱敏和基础日志，支持客户号与敏感信息隔离。
	SOW 权限安全

	接口边界
	宜配承建或负责的产品域应用由产品中台直接对接；非宜配建设或非产品域系统统一走 MDM。
	最新边界确认

	样品管理
	样品数据补全、清洗、防重复样品申请、样品申请流转，PLM/OA 边界待调研确认。
	会议口述

	目录/独立站/下单平台
	目录 PDF 按品牌、地区、产品快速输出；独立站与下单平台拆开报价，按承建范围直接对接。
	会议口述 + SOW 输出

	BI 与报表
	产品质量、查询、流程、清洗、图片、询价统计；销售相关报表依赖 MDM/ERP 数据接口并单独计入成本。
	用户补充



4.2 关键对象模型与字段设计
设计目的：本项目不是单表维护，而是把资料来源、零件技术标准、商品销售差异和对外分发口径统一到一套对象模型中。客户后续无论查号码、查车型、出目录、同步 MDM，底层都应指向同一条主数据链路。
建模原则：供应库保存来源和候选关系，零件库保存中性技术事实，商品库保存可销售对象和差异化发布信息。能继承的字段不重复维护，需要覆盖的字段必须记录覆盖原因、覆盖范围和生效版本。
验收方式：蓝图阶段输出对象关系图、字段清单、字段来源、维护角色、是否必填、是否对外、是否参与质量评分和是否参与接口同步。开发阶段按样本数据验证字段能落地到页面、导入、查询、导出和接口。
图 4-5 对象模型与主数据关系
[image: ]
（见 附件 图4-5-对象模型与主数据关系.png）
	对象
	核心字段/关系
	维护规则
	验收关注点

	资源记录
	来源、地区、品牌、供应商、文件、上传人、解析状态、候选号码/车型
	不直接等同正式库，先作为资料池和候选关系池
	可导入、可检索、可追溯来源

	零件主数据
	分类、标准名称、参数、OE/互换号、车型、图纸、附件、质量评分
	保持中性技术对象，不放客户、渠道和销售发布属性
	同一零件只维护一次，商品侧继承

	商品主数据
	品牌、客户、事业部、市场、客户号、发布状态、发布版本、差异字段
	继承零件技术数据，按销售场景做覆盖和隐藏
	同一零件可生成多个商品且差异可解释

	号码关系
	号码厂商、号码、号码类型、OE品牌、主号、来源、状态、操作人、日期
	待进入库、正式库、虚删除库分段流转
	号码查询、互换判断和历史留痕可验证

	车型适配
	区域、车型库、车型ID、发动机/版本、年份、来源、置信度
	国际/北美/中国/其他地区框架可扩展
	车型适配能进入待确认和正式库

	BOM/包装
	真实BOM、销售BOM、包装BOM、虚件、替代关系、修改日志
	区分生产结构、销售组合和包装结构
	销售BOM和包装尺寸自动带出可验证

	图片/图纸
	图片分组、用途、尺寸、版本、授权、图纸来源、附件类型
	图区分内部、授权、对外；图纸必须有版本与授权
	目录图、对外图和图纸下载权限可控

	发布版本
	发布日期、目录版本、客户/市场范围、字段范围、发布人
	发布不是简单导出，应保留版本记录
	可回溯某次目录或接口发布内容


4.3 状态流转、审批与日志设计
设计目的：号码、车型、图片、BOM、商品发布都不是一次性录入完成。系统需要把“新进入、待确认、正式可用、虚删除、异常待处理”的状态固化下来，避免业务人员绕过治理流程直接污染正式库。
流程口径：高置信数据可以自动进入正式库；中置信数据进入待确认库并分配责任人；低置信或冲突数据进入异常清单。删除动作原则上进入虚删除库，不做物理删除，以便后续查询、核验和审计。
日志口径：创建、修改、审核、驳回、合并、废止、发布、接口同步失败都应留下不可随意删除的日志。日志至少包含操作人、时间、对象、字段、前值、后值、原因和关联任务。
图 4-6 状态流转与库管理
[image: 图4-6-状态流转与库管理]
（见 附件 图4-6-状态流转与库管理.png）
	状态/库
	进入条件
	允许动作
	业务影响

	待进入库
	导入、录入或清洗后未满足自动正式入库条件
	查看来源、补充资料、分配审核、批量通过/驳回
	不直接参与正式业务查询和对外发布

	正式库
	规则命中、高置信或人工审核通过
	查询、引用、发布、接口同步、版本管理
	业务员、产品部和对外分发使用的主数据

	待确认库
	匹配结果中置信、资料不足、车型/号码关系需产品专员判断
	确认、驳回、补充证据、转异常、转正式
	形成产品部日常待办和治理任务

	虚删除库
	正式库中被废止、删除、合并或替代的数据
	查询、恢复、查看历史、审计追溯
	不参与正式查询，但避免重复核验同一批问题数据

	异常清单
	号码冲突、车型冲突、缺关键字段、规则不一致或来源可信度低
	分派、说明原因、补充材料、关闭或转待确认
	用于质量报表和后续补全计划


4.4 页面蓝图与角色工作台设计
设计目的：页面不是把字段全部摆出来，而是围绕产品人员、数据治理人员、销售/外贸、管理员和实施人员的实际工作组织。高频动作应做到少跳转、可批量、可追溯。
页面原则：查询页强调精确查询、批量查询和历史结果复用；详情页强调继承关系、差异字段和日志；工作台强调待办、确认、补全和异常处理；导出页强调模板、版本和字段授权。
移动端边界：一期建议仅支持单品查询移动端适配，复杂管理后台仍以 PC 办公端为主。若后续要做移动端拍照、审核和任务处理，需要单独确认 IOS/Android、拍照设备和图片命名规则。
	角色
	核心页面
	高频动作
	验收方式

	产品专员
	产品匹配工作台、待确认库、零件详情、商品详情
	确认号码/车型、补充证据、沉淀历史结果、发起补全任务
	按真实问询样本验证处理闭环

	数据治理人员
	资源导入、清洗规则、异常清单、质量看板
	导入资源、配置规则、查看冲突、输出治理报告
	用样本数据验证覆盖率和异常处理

	销售/外贸
	单品查询、批量查询、导出模板、发布版本
	按号码/车型/客户号查询，导出客户所需字段
	验证权限范围和客户专属号隔离

	管理员
	角色权限、字段权限、字典配置、日志审计
	分配角色、控制字段、查看日志、维护字典
	基础权限配置和日志抽查

	接口/实施
	接口配置、同步日志、失败重试、发布记录
	查看同步状态、处理失败、导出联调记录
	按接口样例验证同步和日志


4.5 接口、发布与外部分发设计
总体边界：宜配承建或负责的产品域应用可以由产品主数据中台直接对接；PLM、ERP、MES、WMS、CRM、OA 等非产品域系统原则上由 MDM 统一承接，具体接口由蓝图阶段确认。
接口原则：每个接口都要明确方向、对象、字段、触发方式、同步频率、鉴权方式、失败重试、日志保存和责任人。不能用“对接 MDM/ERP”一句话替代接口清单。
发布原则：目录 PDF、官网、独立站、下单平台和 BI 报表都应基于发布版本和字段授权输出。外发数据要区分公开字段、客户专属字段、内部字段和敏感字段。
	接口/输出对象
	方向
	一期建议范围
	前置条件
	报价边界

	MDM产品域同步
	中台 -> MDM
	产品、零件、号码、车型、图片索引、发布状态
	MDM字段清单、鉴权、同步频率确认
	纳入产品域接口基础范围

	PLM
	原则上经MDM
	图号、料号、BOM、生命周期状态引用
	PLM字段权威源和变更流程确认
	非宜配系统深度联调另计

	ERP
	原则上经MDM
	物料、商品、库存/销售相关引用字段
	ERP接口人和字段样例
	销售经营数据报表另计

	目录 PDF
	中台 -> 输出文件
	按品牌、地区、产品范围和发布版本生成样例
	模板样例、语言、字段和图片规则
	模板数量超出后另行确认

	官网/独立站/下单平台
	中台 -> 应用
	单品查询、产品展示、图片和基础资料输出
	承建方和接口方式确认
	若由宜配承建可纳入平台范围

	飞书/邮件
	中台 -> 消息
	待确认、补全、样品、接口异常、发布通知
	组织通讯录、消息模板、触发规则
	消息服务第三方费用另计

	BI报表
	中台 -> 报表
	质量、查询、流程、清洗、图片、产品匹配、目录发布
	报表指标口径和数据源确认
	销售经营数据需另行确认


4.6 数据服务、样本验证与老数据策略
样本先行：正式报价和承诺全量清洗前，建议由客户提供不少于 100 条脱敏样本，覆盖典型品类、号码、车型、OE、竞品、图片和BOM关系。乙方输出覆盖率、匹配率、冲突率、错误样例和人工确认比例。
新数据策略：供应商、竞品、宜配API和第三方数据进入资源库后，先做字段映射、号码归一、车型交叉验证和置信度判断，再进入正式库、待确认库或异常清单。
老数据策略：历史 PDE（原系统）数据不能简单搬迁。需要先分析字段缺失、重复、冲突、废止和与现有产品关系，再确定迁移、清洗、保留或停用策略。历史全量清洗需另行报价。
	工作项
	处理内容
	输出物
	是否计入当前报价

	100条样本验证
	样本识别、号码归一、车型/竞品交叉、错误样例复盘
	样本验证报告、规则建议、人工确认比例
	计入数据治理与清洗服务

	新数据入库规则
	供应商/竞品/API数据进入资源库并按规则分流
	入库规则、待确认清单、异常清单
	计入平台建设和样本验证

	老数据验证
	抽样判断历史PDE（原系统）字段、重复、缺失和冲突
	大批量清洗可行性评估
	计入18,000数据服务项

	历史全量清洗
	按客户确认范围清洗所有历史数据
	全量清洗报告、差异清单、导入结果
	另行报价

	外部数据资源
	欧洲品牌数据、北美客户指定竞品数据
	授权数据/API调用/更新服务
	单独报价，不混入软件

	长期数据更新
	年度数据订阅、更新、调用和服务支持
	年度更新记录和服务说明
	第二年起按约定续费


4.7 实施路线、交付物与验收标准
4.7.1 部署架构与服务器资源建议
本节用于说明部署选型、服务器资源和高可用扩展边界。基础部署、高可用部署和云资源费用应拆开确认；以下图示作为报价和环境准备依据，不等同于一期默认承诺全部高可用能力。
图：部署演进路径：单机、应用与数据库分离、读写分离、负载均衡与水平扩展
[image: ]
（见 附件 部署方案A-单机到高可用演进.png）
图：技术架构与服务组件关系：接入层、应用层、任务层、缓存、数据库、OSS 与外部系统
[image: ]
（见 附件 部署方案B-技术架构与服务组件关系.png）
图：推荐服务器配置与快照策略：应用服务器、长任务服务器、云 MySQL、OSS 文件服务
[image: ]
（见 附件 部署方案C-推荐服务器配置与快照策略.png）
图 4-8 实施路线与交付节奏
[image: ]
（见 附件 图4-8-实施路线与交付节奏.png）
	阶段
	主要工作
	关键交付物
	验收关注点

	调研与蓝图
	访谈、现状系统梳理、样本收集、PDE（原系统）/PLM/ERP/MDM边界确认
	调研纪要、问题清单、蓝图方案、需求响应矩阵
	范围、边界和优先级确认

	原型与字段
	页面原型、字段模型、状态流程、权限模型、导出模板
	原型稿、字段清单、状态说明、基础权限配置说明
	客户能按原型确认业务动作

	开发与联调
	平台开发、接口开发、资源导入、核心业务闭环
	可测试系统、接口服务、后台任务、导入模板
	核心流程可跑通

	数据验证
	100条样本验证、老数据可行性评估、异常样例复盘
	样本验证报告、清洗报告、异常清单
	覆盖率、匹配率、人工确认比例清楚

	测试与UAT
	功能、接口、权限、数据、性能基础测试，UAT问题闭环
	测试用例、测试报告、缺陷清单、修复记录
	关键缺陷关闭

	部署与培训
	环境部署、配置初始化、数据导入、上线切换、培训
	部署记录、培训课件、操作手册、上线方案
	管理员和业务人员可操作

	验收与质保
	验收材料汇总、试运行问题响应、质保期支持
	验收报告、问题响应记录、运维说明
	按合同和蓝图范围验收


4.8 一期验收清单与后续扩展边界
一期验收：建议围绕“可维护、可查询、可清洗、可确认、可发布、可审计、可交付”七个维度验收。这样既能避免只看界面，也能避免把二期增强误认为一期承诺。
扩展边界：PDE（原系统）全量替代、历史数据全量清洗、高可用部署、完整移动端、复杂自动报价、第三方SaaS、非产品域深度系统集成均建议列为二期或单独报价。
客户确认：本章节可作为下一轮客户沟通的确认清单。客户确认后，后续蓝图、合同附件、测试用例和验收报告都能直接沿用同一套口径。
	验收维度
	一期应达到的状态
	证明材料
	不默认包含

	数据对象
	供应库、零件库、商品库、号码、车型、BOM、图片、发布版本可维护
	对象模型、字段清单、页面截图
	全行业全字段一次性覆盖

	查询能力
	单号、多号、批量、车型、OE、客户专属号等核心查询可用
	查询用例、结果截图、导出样例
	完整模糊搜索和AI问答

	清洗能力
	样本验证、新数据入库分流、老数据可行性评估可交付
	样本报告、清洗规则、异常清单
	历史全量清洗

	流程能力
	待进入库、正式库、待确认库、虚删除库和异常清单能流转
	流程记录、日志、审核样例
	复杂跨部门OA深度审批

	发布能力
	目录 PDF样例、官网/下单平台数据边界、MDM同步边界清楚
	发布版本、接口清单、目录样例
	所有平台全量上线

	安全审计
	功能/字段/附件/导出权限、脱敏水印、日志审计可验证
	基础权限配置说明、典型角色验证记录、基础日志样例
	等保/第三方安全测评

	项目交付
	文档、培训、测试、部署、验收材料齐全
	交付物清单、培训签到、验收报告
	长期驻场和年度运维


4.9 需求响应矩阵：从客户说法到方案落点
整理口径：本表用于把客户口头需求、SOW、会议补充和宜配方案表达放在同一张响应矩阵中。它不是最终合同附件，但可以作为下一轮客户确认和报价谈判的底稿。
使用方式：客户确认每一行的优先级和一期范围后，可继续拆成字段清单、页面清单、接口清单、测试用例和验收条目。未确认的内容不应直接写死到合同承诺中。
	需求主题
	客户关注点
	一期方案响应
	报价/边界处理

	三库底座
	供应库、零件库、商品库边界要清楚
	资源先治理，零件标准化，商品继承并承接销售差异
	纳入平台定制开发

	标准分类
	多级分类、标准名称、公共参数
	分类树、标准中英文名、别名、海关/单位/开票/报关等公共参数
	纳入平台定制开发

	号码管理
	互换号、OE、主号、来源和状态流程
	待进入库、正式库、虚删除库，结合清洗规则流转
	纳入平台定制开发

	车型适配
	国际/北美/中国车型库框架
	按地区扩展车型库，先做框架和样本验证
	深度商业车型数据另计

	图纸附件
	图纸版本、来源、授权和附件管理
	图纸与普通附件分开，控制授权和下载
	纳入平台范围，复杂图纸系统另计

	图片管理
	图片分组、拍照需求、任务、尺寸处理、360图
	一期做分组、用途、尺寸和授权；移动拍照需确认
	AI精修/SaaS另计

	竞品价格
	竞品价格来源、国家、币种、起订量
	作为商品/资源扩展信息维护，和竞品资源可提示但不强绑定
	纳入数据模型，销售分析另计

	BOM/包装
	真实BOM、销售BOM、包装BOM、虚件组合
	区分生产结构、销售组合和包装结构，保留日志
	纳入平台定制开发

	商品发布
	品牌、客户、事业部、状态、标签、发布版本
	商品继承零件，允许差异字段和客户专属号
	纳入平台定制开发

	产品匹配
	多格式问品、历史复用、资源扩展、人工确认
	建设产品匹配工作台，不承诺一期完整自动报价
	纳入平台范围

	样品管理
	防重复样品申请和数据补全
	申请前检查同类零件/商品/样品和缺失字段
	纳入平台范围

	目录 PDF
	按品牌、地区和产品范围输出目录
	按模板和发布版本输出样例
	模板数量需确认

	官网/下单
	独立站、官网、下单平台拆开
	宜配承建则直接对接；第三方承建则输出数据接口
	按承建边界确认

	BI报表
	质量、查询、流程、清洗、图片、询价统计
	产品域报表纳入，销售经营数据依赖MDM/ERP
	销售类接口另计

	权限安全
	角色权限、按钮权限、附件授权、导出控制、必要脱敏、水印和日志
	纳入基础权限配置和日志记录
	纳入平台范围


4.10 典型业务场景与验收样例
场景价值：客户评审技术方案时，单纯模块清单不够直观。把典型场景写出来，可以让陈总、产品部、IT 和业务人员都看懂系统上线后怎么使用、怎么验收。
验收方法：每个场景至少准备一组样本数据和一条操作路径。验收时看输入、处理、结果、日志和输出物是否完整，而不是只看某一个页面是否存在。
	场景
	输入材料
	系统处理
	验收结果

	新增供应商资料入库
	供应商Excel、PDF或整理表
	导入资源库、字段映射、号码归一、生成候选关系
	可检索来源，可进入待确认或异常清单

	新号码自动入正式库
	高置信号码关系样本
	清洗规则命中，自动进入正式库
	业务查询可查，日志可追溯

	中置信号码待确认
	存在部分冲突或缺字段的号码
	进入待确认库并分配产品专员
	确认后进入正式库或驳回

	客户问品快速匹配
	名称+车型+图片或多行号码
	识别号码、拆分多号、查历史、扩展资源库
	返回商品/零件候选结果

	商品继承零件数据
	一个标准零件生成多个商品
	商品继承技术字段，按品牌/客户覆盖差异
	能解释两个商品差异

	客户专属号隔离
	某客户专属号码
	仅在该客户范围查询和导出
	其他客户不可见

	图纸授权下载
	图纸附件和版本记录
	按角色控制预览/下载
	日志记录下载人和时间

	图片目录输出
	原始图片、处理后图片、目录图片
	按分组和用途生成目录素材
	目录 PDF引用正确图片

	包装BOM带出尺寸
	商品选择包装虚件
	自动带出包装尺寸、重量、体积估算
	可用于商品包装信息

	样品防重复申请
	新样品申请
	检查同类样品、零件、商品和缺失字段
	提示重复或生成补全任务

	MDM同步
	发布后的产品域数据
	按接口字段同步并记录日志
	成功/失败和重试记录可查

	质量治理推荐
	缺图片、缺车型、缺OE样本
	系统生成补全任务和质量评分
	治理看板可查看趋势


4.11 风险控制与客户决策项
风险口径：本项目最容易失控的不是单个页面开发，而是历史数据、接口边界、外部商业数据、图片/目录处理和客户内部系统责任没有提前确认。方案中需要把风险写清楚，避免报价后反复拉扯。
决策机制：建议在蓝图阶段设立客户确认清单，凡是影响报价、工期、验收和第三方费用的事项，必须由客户业务负责人和IT负责人共同确认。
	风险/决策项
	影响
	建议控制方式
	客户需确认

	历史PDE（原系统）数据质量不明
	影响迁移、清洗和上线节奏
	先做样本验证和可行性评估
	是否全量清洗、清洗范围和验收指标

	PLM/ERP/MDM权威源不清
	影响字段同步和责任边界
	蓝图阶段确认字段来源和接口方向
	每个系统的数据Owner

	外部数据授权范围不清
	影响合法使用和长期更新
	数据资源单独报价并写清授权
	欧洲/北美数据范围和更新周期

	车型标准口径不统一
	影响适配准确率和目录输出
	按地区建立车型库框架并样本验证
	欧洲、北美、中国优先级

	图片拍摄方式未定
	影响移动端、任务和素材处理工作量
	先确认相机/手机/人工命名导入
	是否需要移动端拍照

	Catalog模板数量变化
	影响版式开发和输出规则
	一期限定模板样例数量
	品牌、地区、语言和模板数量

	非产品域系统深度集成
	影响工期和接口费用
	原则上由MDM承接，宜配确认产品域输出
	是否要求宜配直连其他系统

	自动报价期望过高
	影响一期范围
	一期先做产品匹配和定位，不承诺完整报价引擎
	自动报价是否放二期

	高可用和安全测评要求
	影响架构和服务器成本
	基础部署与高可用部署分开报价
	部署架构、等保或安全测评要求

	验收口径不明确
	影响尾款和上线
	用需求响应矩阵、测试用例和验收报告固化
	验收负责人和验收样本


4.12 模块成熟度与报价支撑口径
成熟度说明：本项目报价不应被理解为购买一套现成标准软件，也不应被理解为完全从零开发。宜配已有行业方法论、数据能力和部分可复用能力，但毅合捷的编码、BOM、状态、流程、接口和目录输出需要按客户实际业务定制落地。
报价逻辑：软件平台统一按整体平台定制开发报价，内部能力成熟度只用于解释工作量来源，不在客户表格中拆成标准模块和定制模块，避免商务沟通复杂化。
	模块
	成熟度判断
	需要定制的部分
	报价说明

	用户、角色、权限、日志
	通用平台能力成熟
	角色权限、附件授权、客户号隔离、水印和审计口径
	纳入平台建设

	供应库/资源库
	有方法论和数据处理经验
	供应商随意表格、专业库、竞品目录和宜配API资源类型
	纳入平台建设，商业数据另计

	零件库
	行业模型明确
	毅合捷分类、参数、号码、车型、图纸和附件字段
	纳入平台建设

	商品库
	需按客户销售组织落地
	品牌、客户、事业部、市场、客户专属号、发布版本
	纳入平台建设

	编码/BOM
	客户特征强
	JR配件号、三段码、四段码、EBOM/MBOM/SBOM、包装BOM
	定制工作量重点

	数据清洗
	规则方法成熟，客户样本需验证
	号码权重、车型交叉、竞品交叉、老数据可行性
	样本验证计入，全量清洗另计

	产品匹配工作台
	快速见效场景明确
	多格式输入、历史复用、人工确认、资源扩展
	纳入平台建设

	图片/目录
	基础能力可实现
	图片分组、授权、目录模板、地区/品牌版式
	模板数量和AI处理另计

	样品管理
	流程需客户确认
	样品前置检查、防重复、PLM/OA边界
	纳入平台，外部OA另计

	官网/下单平台
	边界依赖承建方
	若宜配承建则直接对接，第三方承建则输出接口
	按承建边界确认

	BI报表
	产品域可做
	销售经营相关数据依赖MDM/ERP
	产品域纳入，销售报表另计

	高可用/安全测评
	非基础默认项
	集群、压测、等保、安全测评
	单独报价


4.13 核心页面清单与原型范围
原型口径：下一阶段原型不需要把每一个字段都画成最终UI，但必须覆盖主流程页面、关键查询页面、待确认页面、权限页面和输出页面。客户确认原型后，开发范围和验收口径才稳定。
页面价值：页面清单也是报价支撑材料。客户看到的不只是“开发一个平台”，而是明确知道哪些工作台、详情页、配置页、报表页和导出页会被交付。
	页面/工作台
	主要使用人
	核心能力
	一期原型要求

	首页/工作台
	产品经理、管理员
	待确认、异常、补全任务、质量概览
	需要

	资源导入页
	数据治理人员
	上传文件、字段映射、来源记录、解析状态
	需要

	资源检索页
	产品专员
	按号码、品牌、供应商、地区、车型检索资源
	需要

	分类参数维护页
	产品经理
	分类树、标准名称、公共参数、参数模板
	需要

	零件列表/详情页
	产品专员
	号码、车型、参数、图纸、附件、日志
	需要

	号码待确认页
	产品专员
	待确认、确认、驳回、补证、转异常
	需要

	车型适配页
	产品专员
	车型库、车型ID、发动机/版本、来源、状态
	需要

	商品列表/详情页
	销售/产品
	品牌、客户、事业部、市场、客户号、发布状态
	需要

	BOM/包装页
	产品/工程
	真实BOM、销售BOM、包装BOM、替代关系
	需要

	图片素材页
	产品/美工
	分组、尺寸、用途、授权、目录图片
	需要

	产品匹配工作台
	产品部/销售
	多格式输入、自动锁定、候选匹配、人工确认
	需要

	样品申请页
	产品/销售
	防重复、样品状态、补全任务
	需要

	目录 PDF输出页
	产品/市场
	模板、品牌、地区、产品范围、发布版本
	需要

	接口同步日志页
	IT/实施
	同步状态、失败重试、字段方向、日志
	需要

	BI质量看板
	管理层/产品
	完整度、异常、待确认、匹配率、补全趋势
	需要

	权限配置页
	管理员
	角色、字段、附件、按钮、导出、水印
	需要


4.14 字段与接口样例口径
字段口径：本节不是最终字段表，而是说明蓝图阶段需要落到什么颗粒度。最终字段以客户样本、现有系统导出、业务确认和接口方确认版本为准。
接口口径：产品域接口至少要说明对象、方向、字段、触发、频率、鉴权、失败重试和日志留存。接口只写系统名称，无法支撑开发、报价和验收。
	对象/接口
	字段样例
	方向/来源
	确认责任

	零件分类
	分类编码、父级、中文名、英文名、别名、启停、排序
	平台维护
	产品部

	公共参数
	海关编码、基本单位、开票名称、报关名称、退税率、是否对外
	分类继承
	产品部/财务口径

	互换号码
	号码厂商、号码、OE汽车品牌、主号、来源、状态、操作人
	导入/维护
	产品部

	车型适配
	地区、车型库、车型ID、车型名、发动机、年份、来源、置信度
	数据/人工确认
	产品部

	零件主数据
	零件号、分类、参数、OE、车型、图纸、附件、质量评分
	平台维护
	产品部

	商品主数据
	商品号、品牌、客户、事业部、市场、状态、发布版本、客户号
	平台维护
	销售/产品

	BOM
	BOM类型、父项、子项、数量、单位、虚件、替代关系、日志
	平台/接口
	产品/工程

	图片
	图片组、用途、尺寸、版本、授权、是否对外、排序
	平台维护
	产品/美工

	MDM同步
	产品、零件、商品、号码、车型、图片索引、状态、版本
	中台 -> MDM
	客户IT/MDM

	PLM边界
	图号、料号、BOM、生命周期状态
	原则上经MDM
	客户IT/PLM

	ERP边界
	物料、商品、库存/销售引用字段
	原则上经MDM
	客户IT/ERP

	消息通知
	任务类型、责任人、触发条件、模板、跳转链接
	中台 -> 飞书/邮件
	客户IT/业务


4.15 下一轮客户评审确认清单
会议目标：下一轮不建议再泛泛讨论“要不要做平台”，而应围绕范围、样本、接口、模板、数据资源和验收标准逐项确认。确认越具体，报价越稳。
输出目标：会议后应形成一份客户确认版需求响应矩阵，作为合同附件、蓝图设计、开发排期和验收用例的共同基础。
	确认项
	需要客户给出的答案
	影响范围
	建议责任人

	一期优先级
	哪些模块必须一期上线，哪些可二期
	范围、报价、工期
	陈总/产品负责人

	样本数据
	不少于100条脱敏样本，覆盖典型品类和问题数据
	清洗能力、老数据评估
	产品部/IT

	PDE（原系统）
	替代范围、历史数据导出、保留/重构流程
	迁移和替代方案
	IT/业务负责人

	编码/BOM
	JR号、三段码、四段码、BOM头和层级关系样例
	编码/BOM模型
	产品/工程

	图号/料号
	内部号、外部号、图号、料号的权威来源
	字段模型和接口
	产品/IT

	车型库
	欧洲、北美、中国及其他地区优先级
	车型适配和数据服务
	产品部

	北美竞品
	客户指定北美竞品清单（TOP5）
	北美数据资源服务
	客户业务

	目录模板
	品牌、地区、语言、输出样式和模板数量
	目录 PDF开发
	市场/产品

	图片方式
	手机拍照、相机拍照、人工命名导入或移动端任务
	图片模块工作量
	产品/美工

	接口边界
	MDM、PLM、ERP、CRM、OA等责任人和字段清单
	接口报价和联调计划
	客户IT

	BI口径
	只做产品域报表，还是加入销售经营数据
	报表开发和数据源
	管理层/IT

	验收方式
	验收样本、验收负责人、验收报告模板
	尾款和上线
	双方项目经理


4.16 方案价值与商务表达口径
价值表达：本方案的价值不只是开发一套资料维护系统，而是把毅合捷产品数据从“人员经验和分散文件”升级为“可治理、可追溯、可发布、可复用”的产品主数据资产。报价接近百万时，客户更需要看到的是业务闭环、数据资产沉淀和实施可控性。
沟通口径：对客户沟通时，建议强调一期先把产品域主线打通，确保三库底座、清洗确认、产品匹配、目录输出、接口边界和权限审计可验收；历史全量清洗、第三方数据、深度系统集成和高可用部署按确认范围独立报价。
内部口径：胡自强和技术团队需要明确，本方案不是按单点功能报价，而是按产品主数据平台整体建设报价。内部可按模块评估工作量，但对外以合并后的专业报价结构呈现。
	价值点
	客户能感知的变化
	方案中的支撑内容
	报价解释方式

	产品数据资产化
	零件、商品、号码、车型、图片、目录不再分散维护
	三库模型、对象模型、字段和状态设计
	平台建设核心价值

	产品部效率提升
	问品、查号、查车型和历史复用更快
	产品匹配工作台、批量查询、历史结果沉淀
	不是临时小工具，而是业务工作台

	数据质量可治理
	缺字段、冲突、重复和异常能被发现和分派
	质量评分、异常清单、补全任务、治理看板
	样本验证先行，全量清洗另计

	对外发布更稳定
	目录、官网、下单平台和MDM输出口径一致
	发布版本、字段授权、目录 PDF输出和接口日志
	模板数量和承建边界需确认

	风险边界可控
	哪些一期做、哪些二期做、哪些单独报价清楚
	验收清单、扩展边界、风险决策项
	避免大包价和无限范围

	实施过程可验收
	每个阶段都有文档、样本、测试和验收材料
	调研蓝图、原型、测试、培训、部署、验收报告
	支撑项目管理和尾款验收

	后续持续运营
	第二年数据更新、运维和扩展有明确口径
	数据资源续费、运维质保、接口和报表扩展
	长期服务与软件开发分开
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6. 边界、前置条件与待确认
	边界项
	处理方式

	历史数据清洗
	工作量巨大，不应作为普通软件功能赠送；先做脱敏样本验证，再按数据量、复杂度、人工确认比例报价。

	第三方费用
	商业数据、图片处理 SaaS、云资源、短信、邮件、证书、第三方 MDM 或相关授权均需单列或由客户自备。

	PDE（原系统）替代
	目前仅作为替代路径纳入方案，具体替代能力、历史数据迁移、保留/重构流程需调研后定价。

	移动端
	一期仅建议支持单品查询移动端；后台管理、清洗、批量维护、复杂报表仍以 PC 办公端为主。

	集成责任
	宜配负责产品域平台和承建应用联通；PLM、ERP、MES、WMS、CRM、OA 等非宜配系统原则上通过 MDM 对接。



6.1 客户需提供资料
	资料
	用途

	100 条以上脱敏样本
	验证号码、车型、OE、竞品、商品/零件关系和清洗工作量

	PLM/ERP/MDM 字段与接口资料
	确认权威来源、同步方向、频率、鉴权和联调责任

	现有 PDE（原系统）截图、字段、流程、数据导出
	判断替代范围、迁移范围和保留/重构流程

	产品图片、图纸、附件、目录模板样例
	确认图片分组、授权、输出模板和目录生成规则

	编码/BOM 样例
	确认 JR 号、三段码、四段码、BOM 头和层级关系

	权限角色与组织结构
	确认功能、字段、客户号、附件、导出和日志权限





江苏毅合捷产品主数据项目
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7. 报价与费用汇总
	以下报价按客户沟通口径合并呈现，金额统一按含税报价口径处理。需求细节在 4.1 核心需求展开中保留，软件平台统一按定制开发口径报价，便于范围确认和商务沟通。



图：报价结构
[image: ]
（见 附件 图7-1-报价结构.png）
7.1 合并报价主表
	报价类目
	包含内容
	主要交付物/验收
	报价口径
	数量/人天
	单价
	小计
	备注

	调研、蓝图与原型设计
	业务访谈、现状系统梳理、PDE（原系统）/PLM/ERP/MDM边界、目标流程、数据模型、接口边界、权限模型、一期 MVP（第一阶段可验收版本）范围、关键页面原型
	调研纪要、问题清单、现状流程图、蓝图方案、数据模型、一期 MVP（第一阶段可验收版本）清单、需求响应矩阵、原型稿
	阶段服务
	20
	3000
	¥60,000
	覆盖业务现状诊断、目标蓝图规划、关键页面原型及交互方案设计

	产品主数据平台定制开发
	覆盖供应库、零件库、商品库、编码/BOM、车型适配、质量治理、产品匹配工作台、图片附件、目录输出、BI、权限日志及产品域接口等核心平台能力
	可测试系统、核心业务闭环、后台任务、接口服务、主要页面与导出能力
	定制开发
	230
	3000
	¥690,000
	按整体平台建设范围报价，内部工作量不再按功能点拆分呈现

	数据治理与清洗服务
	样本验证、清洗规则、老数据验证、大批量清洗可行性、异常清单、待确认流程
	样本验证报告、可行性评估、异常清单、人工确认比例
	数据服务
	6
	3000
	¥18,000
	老数据验证与大批量清洗可行性评估，历史全量清洗另行报价

	测试、培训、文档与交付保障
	功能测试、接口测试、数据测试、权限测试、培训、操作手册、接口文档、验收报告、计划、例会、风险、范围、进度、验收协同
	测试用例、测试报告、培训课件、文档包、验收材料、周报、会议纪要、风险清单、验收协同记录
	交付保障
	31
	3000
	¥93,000
	合并测试、培训、文档交付与项目管理；不含动态实施支持

	实施支持（动态）
	环境部署、配置初始化、数据导入、接口联调、上线切换、现场或远程实施支持
	部署记录、联调记录、上线切换记录、实施问题清单
	动态实施
	暂估20（2人×10天）
	3000
	¥60,000
	暂按2人10天列示，最终按实际发生人天结算；固定合计不含此动态项

	运维质保
	质保期、远程支持、问题响应、后续维护
	服务范围、响应时间、质保周期
	年度服务
	0
	-
	¥0
	首年质保期内免运维费，第二年起按固定软件/服务费用的10%/年计取服务费

	软件/固定服务合计
	
	
	
	
	
	¥861,000
	不含动态实施支持、宜配数据资源服务和第三方费用；首年运维质保费为0



7.2 宜配数据资源服务
	报价项
	包含内容
	服务类型
	前置条件
	服务周期
	首年价格
	第二年价格
	状态
	备注

	宜配数据资源服务-欧洲品牌数据
	欧洲品牌产品数据资源服务，含约定范围内的数据资源调用或交付
	数据资源服务
	资源范围、授权口径、调用量、更新频率确认
	1年
	60000
	60000/年
	单独报价
	欧洲第二年仍按 60,000 元/年

	宜配数据资源服务-北美竞品数据
	北美竞品数据资源服务，竞品范围由客户指定
	数据资源服务
	客户指定北美竞品清单（TOP5）
	1年
	80000
	8000/年
	单独报价
	北美第二年更新费按首年 10%

	宜配数据资源服务首年合计
	欧洲品牌数据 + 北美竞品数据
	数据资源服务
	不并入软件/实施合计
	
	¥140,000
	
	单独报价
	首年预算参考计入，合同可单列

	第二年数据资源费用
	欧洲品牌数据续费 + 北美竞品数据更新费
	数据资源服务
	按年度服务续约
	1年
	
	¥68,000/年
	单独报价
	欧洲 60,000 元/年 + 北美 8,000 元/年



7.3 汇总报价
	报价大类
	小计
	备注
	报价说明

	调研、蓝图与原型设计
	¥60,000
	业务诊断、蓝图规划、关键原型
	

	产品主数据平台定制开发
	¥690,000
	整体平台建设范围，内部不拆功能点
	

	数据治理与清洗服务
	¥18,000
	样本验证、老数据验证、大批量清洗可行性评估；历史全量清洗另行报价
	

	测试、培训、文档与交付保障
	¥93,000
	测试、培训、文档、项目协同；不含动态实施
	

	实施支持（动态）
	¥60,000（暂估）
	暂按2人×10天测算，最终按实际发生人天结算
	

	运维质保
	¥0
	首年免；第二年起按固定软件/服务费10%/年
	

	软件/固定服务合计
	¥861,000
	不含动态实施、数据资源和第三方费用
	

	宜配数据资源服务（首年单独报价）
	¥140,000
	欧洲60,000元/年 + 北美80,000元/年
	

	第二年数据资源费用
	¥68,000/年
	欧洲60,000元/年 + 北美8,000元/年
	

	第三方费用
	
	SaaS、云资源、短信、邮件、证书等另计
	按实际发生

	预算参考合计（含首年数据资源及动态实施暂估）
	¥1,061,000
	固定服务 + 动态实施暂估 + 首年数据；第三方费用另计
	含税口径




























image1.png
BREWE:

FrandiEINaE R R

EREE-RiE. BREUETIRIRLIEERT PDC; PDC A& MDM/PLM/ERP, SRR SHIARRIEH O,

RN

R/ AR
o Tang )
FRATR

B=rrEk

-

EFRNEHIE
PDE (R&SE)
PLM/ERP/MDM

Pk s

Hftkh7EaEN
HE¢ AP
ZERYOE/Es S
HEAWNE

PDC ~m#iEFa

REFRSHIERR. BERA B8 &M BERRLSESES

pabikah

B3% PDF / #4378k
BR. BRI
R
SSNRTALE

R EEHRIA SHE e
AR SRey PR )
R S IEN/B it BOM
1BEXR FREWE i BOM # BOM
B R/ BRE RESIREWR BOS5%2
sEysE i #OE®
ERUIR/31F HREB/EE AR/ S

HORN: BHETEPEEMZN, SRELHRRDREEE0E, T2/47 BOM SERRSTHRA.

MDM i/ 3%

PRSI
BEFBRERFERNLE
B MDM Z—5%

STHAEE
IFRERGE
£/8 MDM / PLM &1t

FFEN: PDC MFFRSELNTBAGRIMENE, BR POF. MR ERER PDC, EFFERARNLE MDM 5%, HHEEROSTHA.





image2.png
SFFIRE: EmEA. S, mmwisSind

HUEETERR, THETEREEMELNER BOM, BREERMSRRIGURETL BOM FHREHE BOM,

PDC @i amafEia

PDC 4577 @R 42; EBOM/MBOM/SBOM HIEsIRE PLM/MDM/ERP HiA,

{HRRE iRiEEIA

SR / B A/ ATHIA
o R/ TRk © RS
® HiASREmER ° SHEER

° E=THIRRR ® FERIZTIGIE
© HE APl / HEHIRE © NEERMY

BOMI{Z: ERHBOMIERFE AN, FITMRMCUREIRRE, HEBOMERRERSRFOLEN,
EBOM/MBOM/SBOM HItREESKIRER PLM/MDM/ERP BA, PDC {2I65 IFERATEN. BRUSE.

Bl

LE2-thip s
o IREDR/AREH
® OF/Z@S/EM*R
o ERER/BH
° ES/ES/Hit
© Hifif BOM

)

12

TR + HEME
© 1k -> FERRED
© il BOM

© {4t BOM / @304
© RIE/EF/RIBRA
° BR/MIE/DRFER

SRSHBUEE, FESSPEN

—>

BHiE
BPDF
LL:ivar s
MDM

EFEERFRN_LH
MDM %i—5%





image3.png
il R RAHED R

PDC iRfF=misiiizEae; HEERERAEREEM PDC; PDC S MDM WHERE, EFEERSRN_EH MDM 5%,

RRRESEOBR

HEFENRIERA
EfEAA PDC 755, API B PDC A2 FRAEEEFEERS
E3RPDF HHEERSMIAEE. RESRA

BR / SBT3
PDC FEERstiEF e R

FERRIEIEAE S BRESH

U / TS / TR Eﬁﬂ&ﬁ;ﬁ

S8/ 58/ BR/BR FERARRS

ARG PLM / ERP / MES / WMS
MDM CRM / OA / Efh

BPERERRIEE JF b6 MDM i—3g#

BRI
PDC 5 MDM RS IREM RS |
BEFESRED R

SEHRN: HECFERMF RN FEREER PDC; PDC 5 MDM 3= sdEfnilas |FEis, BFIERARN_LH MDM Si—Fdk. RHREEREORSTHA.




image4.png
SFFIRE: EmEA. S, mmwisSind

HUEETERR, THETEREEMELNER BOM, BREERMSRRIGURETL BOM FHREHE BOM,

PDC @i amafEia

PDC 4577 @R 42; EBOM/MBOM/SBOM HIEsIRE PLM/MDM/ERP HiA,

{HRRE iRiEEIA

SR / B A/ ATHIA
o R/ TRk © RS
® HiASREmER ° SHEER

° E=THIRRR ® FERIZTIGIE
© HE APl / HEHIRE © NEERMY

BOMI{Z: ERHBOMIERFE AN, FITMRMCUREIRRE, HEBOMERRERSRFOLEN,
EBOM/MBOM/SBOM HItREESKIRER PLM/MDM/ERP BA, PDC {2I65 IFERATEN. BRUSE.

Bl

LE2-thip s
o IREDR/AREH
® OF/Z@S/EM*R
o ERER/BH
° ES/ES/Hit
© Hifif BOM

)

12

TR + HEME
© 1k -> FERRED
© il BOM

© {4t BOM / @304
© RIE/EF/RIBRA
° BR/MIE/DRFER

SRSHBUEE, FESSPEN

—>

BHiE
BPDF
LL:ivar s
MDM

EFEERFRN_LH
MDM %i—5%





image5.png
SRBItS AR

HEIBANESEHEB ST, SRIREREHA

EXEE. FRAESRES

i g
o
| FIRST/ER AR
e iEns g
STB)3— / EERIR
ZERIDZTNIIE
BRI
BHRE
FISEPDE (L)
BRPER/ 5/ HE

EEEESR

BEIAIEEE

BEEE
BiRISES

IR

PEEE
AT

REER

REEE
HSR/EREE

TEMIRRE: ASEBIRES TERRA, ENSTHMEARIE, BASRETEEMRMN.

RIERE

1E:

LR

B/ LT/ HsR

AT

CHIALLGY




image6.png
P mth TIESTRE

FAECRIETRIAIAR, ERBRSS. FE. HEREMEIRERELE

B
pam L
3 = —CI
WA RRISRS : ATHASTR
B+ ER+E A — £1Ia—
g#e/58 Bheinz) e
S5 £S5 BEERER
RsRigia) ESTE FRgEHRE
E R
R R /TR
B=H&ER
HEEIEER

B XIIME—FRA TRILEIFS" | RHXEFRIRBISEWARE, FRI5NIR.





image7.png
HRIRE: MEHthETAHRam

BSHE. FE. 2% BOM,

F. BREMEONEIE—ErF-R]

Catalog/PDF

EHEEX R

h

EPDE (RF4)

fHEBOM





image8.png
WEREE: A, . EHER. f"ﬁﬁwk

St8. FE. T BRPFERBRE. KR, SEANE

BREHA FHENEE IEzCEE EEMRREE
RIS /F55/API > A > UEE > (REBVER
JES CEEIN SERCS: ok T 5EREN
ATRA GEi EORS SRR e
FHRIARE

RS

ATEZ

HISIEE

EEAN: BEETEMBAERE; PEEEAGHA; BEENISHAREER, MEEEREAS.




image9.png
A_BBHERE
Nginx+Apache+PHP

Python+WebSocket
MySQL+Redis+RabbitMQ

B_NASHIEESE
Nginx+Apache+PHP

=4 Python+WebSocket
Redis+RabbitMQ

Nginx+Apache+PHP
Python+WebSocket
Redis+RabbitMQ

MEHERE T MySQL M B &

D_faEd9 B S R

Nginx+PHP
N FRRRSS e 1 : WebSocket
Redis Client

TSRS

Nginx+PHP
D M FAIRSSERL. .. - WebSocket
Redis Client
RabbitMQ
o ',%\/2 < S





image10.png
B im/ SMERRSE

EEZRS Linux(Debian & Centos) /
Nginx fas=sMRiiE, RENREZISH PHP 1 WebSocket, ERIATEZLME 0SS HRIERSHER HTTPS/WSS
Apache EJBTAHMRREKER LD (MAER AP ER. EEER) , SRS

WebSocket fg$3 #3788, F Swoole & Workerman SCHl, QMIRSLPEESCRTHER, B Python (ES5EMEEM BEANE

Redis (EASREFR, BEHEEEN, HEEEMER 18

WS EEAR, R, S MR N

RER API/ 18

Python Worker BiYBI S #RIE4E RabbitMQ 253, 8% GIL FR%I; ERMESHATE Python MR IR SImITBAFIERE Ty ) Neinx RIS/ St
Apache EBIKIEREEI(A]

PHP-FPM [ FERRSS

e

BEMEER  (ESAB SEF3EE
HNERARSS A G
(
=TSR AP RabbitMQ J4ERAE] ¢ BA AR WebSocket /L8
RS E DNEEN SO S E
EaaEsE
Python ZiH#E Worker
SER /TS
EIEE SRS /T LB

WebSocket fE5%
Swoole/Workerman

PAIER /BEF, 0SS SUATRAE





image11.png
OSSI 4RSS

FRERKRS

\ e 3T

|

Rz FARRSS =%

REKPEBPERE
RELRFEAIPIIE

HEFERRTRAT RINRIRS 8

CPU 81
W7EF 32G
@ 500G

HEE S5M+

e
-

TRARERIE

FIRF BRI
RERIL7TRRAR

{RERI SKI—MRAR
RELENMARE—RA—MRE

KIESIRSS =8

RS
REHIEERES

HEFERRTRAT RINRIRS 8

CPU 8i%
HRE 32G
mEfE 200G

R (NRKIEE

I

E65)

R RTE RIOSES S
CPU 81
HE 16G

frt#Ez=siE) 350G
R (NRKEE





image12.png
*ﬁ?ﬁ M

IR,

W

E::

. BHRIIE.

IR/ ADR »

BKIIRIAERE

FER 1

mEIRIAE] L L0847

Miat, SERERISAYSE (T R AR RT3 T 2=
[FELEIA FRENA
TR HIESA
FER 2 MEr 3

Mist38IE

Thae/fUR
/O
UATEJIIER

MER 4

BEOE: ISTHEIFAREE: RRLEER. SUMRBESHHE RNRERMRRACERTRN.

N 2230 )

BBEIDIR
I3RS
Eolieity

MER 5




image13.png
IRINGIS: NEEZISTMAETENIRS

FrEthigizitse. MR MBRHENRNORES, MSERImAREE

=5

SR
HTFIESICE

AUHA VB / IS / TREL / FRIARTERE

KIERL
EALS EFE / EHFFR / FREETFS / BRMG

BEAIRIE / EHARINE / BRI TE / SNEREd

557 MDM / BECFRNA / HE / #ORK
ENESILHE BBE /B / &R, RERARSH

RfRIE

T / 3 / SR / SR / SBHERIR

EHIRN: $=HRA. HEELEEk. SUMRME. POE 288K, IFFREFRFEMTHNEMIBMN,





½­ËÕÒãºÏ½Ý²úÆ·Ö÷Êý¾ÝÏîÄ¿

¿Í»§ÆÀÉóÓë±¨¼Û²ÄÁÏ

½­ËÕÒãºÏ½Ý²úÆ·Ö÷Êý¾ÝÏîÄ¿

ÐèÇó·½°¸Óë±¨¼Û½á¹¹¸å

v0.4A

¿Í»§ÆÀÉó

+

¿Í»§¹µÍ¨°æ

|

2026-06-2

3

|

²úÆ·¾­Àí£ºÒÁÆ½´¨

|

¿Í»§ÆÀÉó¸å

±¨¼Û²ð·ÖÔ­Ôò

´¦Àí·½Ê½

Èí¼þÆ½Ì¨

Êý¾Ý·þÎñ

½Ó¿Ú¼¯³É

°´ÏµÍ³¡¢·½Ïò¡¢ÆµÂÊ¡¢×Ö¶Î¡¢Áªµ÷ÔðÈÎÖðÏî±¨¼Û

ÊµÊ©½»¸¶

µ÷ÑÐ¡¢À¶Í¼¡¢¿ª·¢¡¢²âÊÔ¡¢²¿Êð¡¢ÅàÑµ¡¢ÎÄµµ¡¢ÔËÎ¬ÖÊ±£·Ö½×¶Î±¨¼Û

