江苏毅合捷汽车股份有限公司

产品主数据项目需求文档

工作说明书（SOW）

江苏毅合捷汽车股份有限公司

二〇二六年四月

项目名称:

江苏毅合捷汽车股份有限公司

产品主数据项目

目  录

1.	概述	1

1.1.	项目背景与核心痛点	1

1.2.	编写目的与使用说明	1

2.	我司现状与痛点分析	1

2.1.	行业背景与挑战	1

2.2.	汽车零部件售后市场业务特殊性	2

2.3.	我司当前产品主数据管理现状	2

3.	项目目标与初步规划	3

3.1.	总体目标	3

3.1.1.	核心目标	3

3.2.	系统间数据分布架构规划	4

3.2.1.	系统数据定位	4

3.2.2.	数据交互	5

3.2.3.	产品数据流转核心原则	6

3.3.	产品业务流程规划	6

4.	系统集成	6

4.1.	接口配置化能力	7

4.2.	集成监控与运维	7

4.2.1.	分发状态监控	7

4.2.2.	异常预警与通知	8

4.2.3.	失败重发机制	8

4.2.4.	集成日志管理	8

4.2.5.	集成健康度看板	8

5.	核心需求清单	9

5.1.	产品数据模型与标准	9

5.2.	车表与适配管理	9

5.3.	数据查询与检索	10

5.4.	数据校验与质量管理	10

5.5.	产品主数据全生命周期管理	10

5.6.	系统集成与数据同步	11

5.7.	营销询价与报价	11

5.8.	图片与目录处理	12

5.9.	历史数据清洗	12

5.10.	报表与统计分析	12

5.11.	权限与安全	13

5.12.	非功能性需求	13

6.	项目实施要求	13

6.1.	项目阶段与计划	13

6.2.	培训与知识交接	13

概述

项目背景与核心痛点

作为汽车零部件售后市场企业，我司产品主数据管理面临“适配性要求高、数据来源多元、数据动态更新、应用场景多元”的行业特殊挑战。当前自研PDE系统在管理逻辑、支撑能力、拓展功能等方面已难以满足业务发展需求，亟需通过专业主数据管理平台实现产品主数据的统一、集中、规范管理。

编写目的与使用说明

本文档为我司“产品主数据项目”的正式需求文件，供潜在供应商在方案编制、产品演示及项目实施过程中使用。

使用说明：

本文档定义了我司对项目的核心需求和期望目标，供应商的响应方案需逐项覆盖

“我方要求”“供应商需提供”等表述为强制性要求

“建议”“可参考”等表述为指导性要求，供应商可根据自身产品特点提出更优方案

供应商在响应时，应明确标注各项需求的满足程度（完全满足/部分满足需定制/不满足）

我司现状与痛点分析

行业背景与挑战

我司在产品数据融合方面普遍面临以下挑战：

缺少标准：主数据编码规则、命名规则、分类规则、属性内容不统一，造成业务流程中数据质量差。

缺少数据Owner：跨领域调用的主数据，缺少数据Owner，没有数据治理委员会讨论和看护数据标准，监控数据质量。

缺少平台：没有专门管理平台，现有管理工具难以满足管理需求，主数据难以统一，口径不一致。

缺少规范：主数据在不同领域中如何传递业务流程和规则不明确，信息化建设缺少业务输入。

汽车零部件售后市场业务特殊性

我司所处的汽车零部件售后市场与主机配套市场（OEM、ODM）存在本质差异，产品主数据管理需围绕“售后适配性、市场响应快、数据来源杂、应用场景多”的核心需求展开。

| - 核心需求 | 需求明细 |
| --- | --- |
| 适配性要求高 | 需建立“整车厂-车型-年款-配置-增压器型号-公司产品”全链路关联 |
|  | 一款增压器适配多款车型、一款车型对应多款替代增压器，且需匹配发动机等细节配置 |
|  | 关联关系复杂，管理难度大 |
| 数据来源多元 | 数据来自整车厂官方增压器数据、企业自研生产增压器数据、市场第三方增压器数据 |
|  | 存在编码/格式/参数不统一问题 |
|  | 需兼容ACES、PIES行业标准 |
|  | 标准化难度大，整合复杂 |
| 数据动态更新 | 受整车厂车型迭代/停产/召回、增压器技术升级/替代件推出影响，数据需持续更新 |
|  | 质量体系要求数据实时准确 |
|  | 时效性极强，变更频繁 |
| 应用场景多元 | 支撑销售、研发、生产、仓储、客服等部门协同 |
|  | 销售需快速检索适配增压器、研发需基于数据迭代产品、客服需快速响应适配咨询 |
|  | 多部门协同，需求多样 |

我司当前产品主数据管理现状

经内部梳理，我司当前在产品主数据管理方面存在以下具体问题：

| 层面 | 痛点 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| 业务层面 | 管理逻辑不清晰，功能适配性差 | 自研系统虽已建立“车型-增压器-公司产品”关联，但关联关系不清晰、不完整，检索维度单一 |
|  | 销售端检索效率低下 | 查询结果需人工复核，无法快速精准匹配 |
|  | 拓展功能缺失 | 无产品手册自动生成功能，人工编制效率低、易出错；无快捷外部数据接入功能，整车厂数据手动录入 |
|  | 管理体系混乱 | 无统一管理标准，存在数据冗余/重复/不一致问题；销售BOM管理层级混乱，物料构成反映不准确 |
| 技术层面 | 自研系统支撑能力不足 | 自研PDE系统需持续投入人财物进行开发/维护/升级，长期成本居高不下 |
|  | 开发成本高 | 架构设计缺乏灵活性，难以与ERP、MES、CRM等系统无缝对接，易形成新数据孤岛 |
|  | 扩展性差，技术支撑不足 | 无专业主数据管理技术支撑，数据备份、安全防护、权限管控不完善 |
|  | 缺乏过程化管理 | PDE缺乏过程管理，主要以结果性数据存储，需增强流程化过程管理 |

项目目标与初步规划

总体目标

我司对本项目的总体期望是：构建主数据管控体系，落实主数据标准化，搭建统一的主数据管理平台，实现增压器及零部件产品主数据管理“业务适配、技术高效、管理规范”，支撑企业售后市场核心竞争力提升。

核心目标

“一套体系、一套标准、一个平台”：

一套体系：建立主数据治理组织，明确各方职责，建设主数据标准管理、质量管理、维护管理等一整套流程。

一套标准：制定各业务域主数据标准，确保主数据在使用过程中具有高度的一致性和准确性。

一个平台：有效支持数据标准落地和实现主数据生命周期的集中管控、共享。

我司的四条解决思路（供应商方案需逐条回应）：

以业务为核心，梳理优化管理体系：以销售、研发的核心需求为导向，重新梳理分类、编码、关联关系及流程；建立“车型-增压器-公司产品”全链路关联

引入成熟平台，替代自研系统：放弃当前的自研PDE系统，引入适配汽车零部件售后市场的成熟产品主数据平台

强化数据协同，打造系统集成平台：以产品主数据平台为核心，实现增压器主数据“一次录入、多方复用”；建立标准化数据流程和系统集成平台，与PLM、ERP、MES、WMS等系统无缝对接

建立长效运营机制：组建专门主数据管理团队，建立数据质量考核机制，针对历史数据、外部数据等进行质量清洗；推动产品主数据从“成本项”向“战略资产”转型

系统间数据分布架构规划

我司设计了一份各系统在产品主数据管理中的定位与数据分布初稿，供应商方案可以基于此架构进行详细设计：

系统数据定位

| 系统 | 定位 | 承载的核心数据 |
| --- | --- | --- |
| 产品主数据平台 | 产品主数据的权威中心与分发枢纽，统一管理产品数据的标准、质量、生命周期与分发 | 管理车表、VOE / TOE、竞品、市场、JR配件、JR配件SBOM（头JR号）、产品分类、销售分类（产品线）数据 |
| PLM | 产品研发数据系统，负责产品设计与BOM的源头管理 | 管理EBOM（头三段码）、MBOM（头四段码）、产品SBOM（头三段码）、零部件SBOM、销售产品（四段码）、零部件销售产品（四段码）、研发产品（三段码）、零部件、产品图片、零部件分类、产品参数、图纸数据 |
| ERP | 产品生产、质量管理与财务数据的执行系统 | 管理客户物料编码数据 |
| MES | 生产执行系统 | 从产品主数据平台获取产品数据 |
| 网站群 | 产品对外营销平台 |  |
| WMS | 仓储管理系统 |  |
| CRM | 客户关系管理系统 |  |

数据交互

1.1产品主数据平台→PLM：JR数据、产品分类

1.2产品主数据平台→ERP：产品分类

1.3 产品主数据平台→网站群：VOE / TOE、销售分类（产品线）、销售产品（JR四段码）、零部件销售产品（JR四段码）、产品图片、产品参数

2.1 PLM →产品主数据平台：研发产品（三段码）

2.2 PLM →产品主数据平台：零部件/物料、研发产品（三段码）、零部件分类

2.3 PLM →产品主数据平台：EBOM

2.4 PLM →产品主数据平台：MBOM、销售产品（四段码）、零部件销售产品、（四段码）、图纸

2.5 PLM →产品主数据平台：产品图片

2.6 PLM →产品主数据平台：产品参数

3.1 ERP → MES：零部件/物料、产品（三段码）、销售产品（四段码）、零部件销售产品（四段码）、客户物料编码、 MBOM

3.2 ERP →WMS：零部件/物料、产品（三段码）、销售产品（四段码）、零部件销售产品（四段码）

产品数据流转核心原则

产品主数据平台是产品主数据的唯一权威中心，所有产品数据的标准、清洗、校验、分发统一由产品主数据平台管控

PLM是研发源头数据的生产者，向产品主数据平台提供EBOM、MBOM、SBOM、JR配件SBOM、图纸等

ERP、MES、网站群、CRM、WMS是产品数据的消费者，从产品主数据平台获取所需的标准化数据

形成“研发在PLM，管理在产品主数据平台，消费在各业务系统”的清晰架构

产品业务流程规划

我方规划的产品业务链路为“产品数据维护→客户需求→技术核心→生产交付→客户反馈→产品数据维护”闭环：

产品数据维护端：外购数据清洗、匹配我司产品→录入产品数据平台库

客户需求端：客户、营销人员通过车型、汽车OE号、增压器OE号、竞品号等发起询价查询→ 系统需精准匹配、快速检索适配产品→销售BOM与产品BOM需一致性管理，支撑精准报价

技术核心端：新品开发，产品数据生成→数据校验→多平台数据同步

生产交付端：产品状态PLM→产品主数据平台→ERP实时同步，质检状态、可销数量、状态、单价同步ERP→产品主数据平台同步

客户反馈端：异常、错配等客诉→反检产品主数据关联关系准确性。

系统集成

集成平台是本项目与产品主数据管理平台一体建设的核心组成部分。我司现有各业务系统（PLM、ERP、MES、OA、CRM、WMS、网站群）之间存在大量点对点接口，当前还是依靠人工对接，维护成本高、数据流向不透明、错误多。

为解决这一问题，本项目将以产品主数据管理平台为核心枢纽，构建系统集成平台，承担各业务系统间产品数据的统一交换、分发、采集与监控职能。

核心原则：

统一入口：所有产品主数据的创建、变更统一归口到产品主数据管理平台平台，各业务系统不再分散维护产品数据

统一分发：各业务系统所需产品数据统一由产品主数据管理平台分发，系统间不再直接进行数据交换

统一标准：制定统一的集成技术规范，各系统遵照执行，消除接口标准不统一的问题

全程可视：所有数据流转过程可监控、可追溯、可预警，结束数据“黑盒”状态

接口配置化能力

集成平台需提供基于页面的配置化接口管理功能，支持通过可视化界面完成系统间接口的创建、调整与维护，无需编码或仅需少量编码。平台应能引导用户完成接口协议的转换、数据字段的映射对应、以及数据路由规则的配置，降低集成开发门槛。

集成监控与运维

数据流向可视化，集成平台需提供图形化界面，直观展示各系统间的数据流转关系。通过拓扑图或链路图形式，展示数据从源头系统（如PLM）到产品主数据管理平台，再从产品主数据管理平台分发到各消费系统（如ERP、官网、CRM）的完整链路，使运维人员能够快速理解数据集成全貌。

分发状态监控

集成平台需实时展示每次数据分发的状态，包括：

分发时间、目标系统、数据类型、分发数量

分发状态（成功/失败/进行中）

失败记录的错误原因和详细信息

支持按目标系统、数据类型、时间段等条件筛选，便于快速定位问题。

异常预警与通知

当数据分发出现异常时（如连续失败、接口超时、目标系统无响应），集成平台需自动触发预警机制：

站内通知：在产品主数据管理平台首页待办或预警区域显示异常信息

消息推送：通过飞书等移动端推送预警消息

邮件通知：向指定管理员发送飞书信息、邮件

预警规则需支持自定义配置，如设置失败重试次数阈值、设定特定时间段的告警静默等。

失败重发机制

集成平台需提供自动和手动两种失败重发机制：

自动重发：在分发失败后，按预设次数和间隔自动重试（如每隔5分钟重试一次，最多重试3次）

手动重发：管理人员通过监控界面手动触发重新分发，支持单条和批量操作

集成日志管理

集成平台需记录所有集成活动的详细日志，包括：

接口调用日志：每次接口调用的时间、来源、目标、请求参数、响应结果

数据分发日志：每次数据分发的内容摘要、目标系统、分发结果

数据采集日志：每次数据采集的来源、数据量、采集结果

异常日志：所有异常事件的详细信息

日志需支持按时间、系统、数据类型等多维度查询，支持日志导出。日志数据需设置合理的保留周期，过期后自动归档。

集成健康度看板

集成平台需提供集成健康度看板，以仪表盘形式展示集成平台的整体运行状态，包括：

当日/本周/本月的分发总量、成功率、失败率

各目标系统的接口可用率

异常事件数量及趋势

数据延迟情况（从源头变更到分发完成的耗时）

核心需求清单

以下需求清单是本项目的核心内容，希望供应商方案逐项响应。

产品数据模型与标准

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 外部数据管理 | 支持汽车OE号(VOE)、增压器/零件OE号(TOE)、竞品号、CBOM的管理，支持从整车厂、第三方平台持续导入更新 |
| 内部产品数据管理 | 支持JR配件号、销售BOM头、三段码、四段码、MBOM头、整机三段码、零件三段码、产品EBOM头、零件BOM头的管理 |
| 层级关联关系 | 支持以下固定关联关系：JR配件(1:1)销售BOM头(N:N)三段码(N:1)四段码(1:1)MBOM头；整机三段码(1:1)产品EBOM头；零件三段码(1:1)零件BOM头 |
| 三段/四段码对照 | 维护三段式与四段式编码对照关系，确保映射准确 |
| 产品分类体系 | 支持产品分类、零部件分类、销售分类（产品线）的多维度分类管理，参照行业标准 |
| 编码规则引擎 | 支持多种编码规则（手工码、顺序码、特征组合码），支持可变码长/码段设定，支持编码唯一值自定义校验 |
| 图号与料号分离 | 支持业务中图号（技术图纸标识）与料号（物料管理标识）分开管理 |

车表与适配管理

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 车型数据管理 | 支持“车型数据→增压器型号→我司产品”全链路适配关系管理 |
| 欧洲车型适配 | 重点完善欧洲车型适配数据，建立适配风险定期检查机制 |
| 北美车型适配 | 重点完善北美车型适配数据，建立适配风险定期检查机制 |
| 中国车型适配 | 重点完善中国车型适配数据，建立适配风险定期检查机制 |
| VOE、TOE、竞品号关联 | 自动提示OE号与配件、配件与产品的关联关系，支持旁通号自动关联补充 |
| 适配关系检查 | 当车型OE或增压器OE全部停用时，自动检查关联产品状态并预警 |

数据查询与检索

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 多维度查询 | 支持按增压器OE号、车型OE号、竞品号、整机三段码、零件三段码、产品特性、品类等综合查询 |
| 结果展示 | 结果显示JR号、配件图片、基本信息、产品参数（增压器、执行机构、冷却方式等）；支持整机/机芯通过JR号快速复核；支持自定义查询界面 |
| 批量查询与导出 | 支持Excel导入批量查询条件，结果支持批量导出；结果格式与国家目录、询价单、报价单统一 |
| 批量导入校验 | 批量导入数据时精确定位报错行/字段并说明原因，支持在线快速修正 |
| 精准查询 | 关闭不必要的模糊查询，提供精准查询能力，减少一对多复核 |
| 查询留痕复用 | 自动记录查询操作，支持按角色/时间/内容生成报表；下次登录提示历史查询结果支持快速复用 |
| 自下而上查询 | 支持技术中心从零部件向上追溯到整机、车型的查询能力 |

数据校验与质量管理

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 自定义校验规则 | 支持自定义产品数据标准规则，系统自动校验数据合规性并输出检查报告、推送异常提醒 |
| 智能查重 | 物料申请时模糊匹配与语义识别查重，及时提示系统中可能存在的相似数据 |
| 编码唯一性校验 | 支持针对不同数据仓库自定义编码唯一值校验规则，避免编码重复 |
| 关联约束校验 | 支持属性间的关联校验（如根据A值过滤B值、属性组合校验） |
| AI质量检查 | 集成AI数据质量检查模块，自动识别数据问题（重复、异常值）并推送整改建议 |
| 数据稽查机制 | 事后监控：三段码停用时检查四段码状态、BOM停用时检查销售BOM状态；对应产品四段码全部停用但三段码未停用时自动提示 |

产品主数据全生命周期管理

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 闭环管理 | 产品主数据全生命周期操作（创建、变更、废止、升级）在系统内闭环，含版本升级、流程审批、数据更改协同 |
| 版本控制 | 支持产品主数据版本控制和变更管理，变更时新旧版本对比，触发下游系统同步更新通知 |
| 状态同步 | 产品主数据生命周期状态需与PLM、ERP实时同步 |
| 审批流程 | 支持分类分级审批流，支持图形化拖拽自定义工作流，支持会签、转办、驳回、按条件跳转 |
| 批量操作 | 支持批量导入的流程审批、版本管理、权限控制，保留完整日志 |
| 整机替代 | 支持手工取消产品BOM层级关系（整机替代场景），操作后保留修改日志 |
| 待办提醒 | 待办事项绑定飞书等移动端，实时预警与审批 |

系统集成与数据同步

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 平台需求 | 打造系统集成平台 |
| PLM集成 | PLM向主数据平台同步：产品三段码、EBOM头、MBOM头、SBOM、JR配件SBOM、图纸、图号、产品状态 |
| ERP集成 | 主数据平台同步向ERP分发物料主数据多视图；接收ERP轻分析数据用于报表 |
| OA集成 | 新品开发流程、客制化需求、待开发评审闭环 |
| 数据同步自动化 | 实现主数据平台同步、PLM、ERP产品数据自动同步，减少人工重复维护 |
| 视图分发 | 支持向不同系统分发不同视图数据 |
| MES集成 | 质检状态自动同步至主数据平台同步 |
| 官网集成 | 产品目录与图片从主数据平台同步自动推送至官网，替代现有人工处理导入 |
| 客户物料编码映射 | 在主数据平台同步中维护我司物料编码与客户物料编码的映射关系，分发时按需转换 |
| CRM集成 | 供应商供货能力清单、客户物料编码对照关系同步 |
| 数据流向可视化 | 支持自定义产品数据在各系统间的流转规则，实现数据流向可视化配置与监控 |

营销询价与报价

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 询价流程线上化 | 将线下询价转为线上，系统自动记录询价全流程 |
| 不可供预警 | 询价不可供频次大于10次的产品，自动提示并转入待开发评审文件夹 |
| 询价闭环 | 销售发起询价→产品部回复→系统记录全流程，支持与OA集成 |
| 自动报价 | 支持基于预设规则自动报价 |
| 引导客户查询 | 网站上支持引导客户使用查询属性 |

图片与目录处理

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 图片在线处理 | 产品图片在线批量处理：抠底图、加水印、自定义尺寸/分辨率调整 |
| 图片批量导出 | 图片按物料号批量导出，清晰度满足网站展示及产品目录制作要求 |
| 目录自动生成 | 根据不同模板（PDF、Excel等）自动生成产品目录，一键推送至官网 |
| 图片标准化存储 | 标准图片存储分带水印/不带水印两种格式，各系统按需自动转换获取 |

历史数据清洗

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 历史数据清洗方案 | 供应商提供清洗工具和方案，清洗PLM/ERP历史物料数据 |
| 语义识别清洗 | 支持特征值自动拆分（如将“截止阀RFJ41H 150LB-C DN40 A105”拆分为类型、型号、压力、通径、材质、标准） |
| OE号关联清洗 | 自动识别并建立OE号、旁通号与内部JR号的关联关系 |
| 清洗范围判定 | 按四象限法（过去使用×将来使用）判定数据清洗或停用策略 |
| 清洗质量目标 | 物料重复率低于0.5%，关键属性完整率100% |
| AI自动分类 | PDE根据分类规则自动识别数据类型、是否重复、是否标准格式 |
| 清洗流程可视化 | 提供可配置化清洗流程组件，支持系统自动扫描与人工干预结合 |

报表与统计分析

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 查询统计报表 | 按角色/时间/查询内容生成查询统计报表，按业务类型/部门/人员分类导出 |
| 轻分析报表 | 基于ERP轻分析逻辑，结合产品生命周期及销量进行自动分析，给出系统性建议 |
| 对照逻辑查询 | 记录历史数据对照逻辑（编码对照、属性对照），支持查询与分析 |

权限与安全

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 精细权限 | 支持功能权限、数据权限（行级/列级/字段级），支持表单按钮级权限 |
| 日志审计 | 记录操作日志、查询日志、接口日志、工作流日志，不可删除/修改 |
| 数据安全 | 通信加密、敏感数据脱敏、水印功能（含登录用户和时间戳） |

非功能性需求

| 需求名称 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 多租户管理 | 支持多组织分级管控，租户间数据隔离，满足集团统一管控与差异化管理 |
| 多语言支持 | 支持页面多语言及数据多语言，满足国际化战略 |
| 高可用性 | 支持负载均衡、数据库集群、双机热备，具备容错与恢复能力 |
| 可扩展性 | 新产品品类能快速兼容配置，支持未来3-5年发展要求 |
| 部署兼容性 | 支持Windows/Linux主流操作系统，支持Oracle/MySQL数据库 |
| 性能 | 用户操作（如查询功能）响应速度2秒以内 |

项目实施要求

项目阶段与计划

| 阶段 | 主要工作内容 | 建议时间周期 |
| --- | --- | --- |
| 项目前期 | 需求调研、框架设计、方案初稿、方案确认 | 5月-6月 |
| 实施与蓝图 | 需求调研、流程组织定义、数据标准定义、核心数据流设计、方案终审、蓝图签订 | 6月-7月 |
| 部署与开发 | 平台部署配置、接口开发对接、功能拓展、流程配置、数据清洗标准化、初始化入仓 | 6月-9月 |
| 系统测试 | 功能/接口/性能测试、数据验证、业务试运行 | 9月-10月 |
| 验收与上线 | 多维度验收、验收资料整理、终验签署、正式上线、知识转移 | 10月-12月 |

培训与知识交接

系统管理员：安装、配置、维护、故障排查

系统维护人员：产品功能、日常运维、工作流配置

业务操作人员：数据申请、查询、审批

数据标准维护专员：数据录入、分类调整、模板修改、规则优化